[image: image1.png]



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 декабря 2022 г.                    с. Красногвардейское

                   № 1111
О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 111 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»
В соответствии с решениями Совета депутатов Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 296 «О бюджете Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 18 октября 2022 года № 409), постановлением администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 года № 21 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края», распоряжением администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края от 28 июля 2020 года № 178-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края» администрация Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 111 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию «Ответственный исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:

	«Ответственный исполнитель Программы
	отдел дорожного хозяйства, транспорта и капитального строительства администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел дорожного хозяйства)».


1.1.2. Позицию «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции:
	«Соисполнители Подпрограммы
	территориальные управления администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края».


1.1.3. Позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции:
	«Участники Программы
	физические лица (по согласованию);
юридические лица (по согласованию);

индивидуальные предприниматели (по согласованию)».


1.1.4. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансового обеспечения Программы
	объём финансового обеспечения Программы составит 30 513,46 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
бюджет Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края – 30 513,46 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2021 году – 410,37 тыс.рублей;

в 2022 году – 510,00 тыс.рублей;

в 2023 году – 29 013,59 тыс.рублей;

в 2024 году – 579,50 тыс.рублей».



1.2. В разделе 1 «Приоритеты и цели реализуемой в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края» абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Приоритеты реализуемой в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики определяются в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5);

федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», паспорт которого утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3;

государственной программой Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 года № 332-п;

региональным проектом «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края», паспорт которого утвержден советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (протокол от 13 декабря 2018 года № 4);

Стратегией социально-экономического развития Красногвардейского муниципального района Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Красногвардейского муниципального района Ставропольского края от 24 декабря 2019 года № 225;

прогноза социально-экономического развития Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и на период до 2023 года, утвержденного распоряжением администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 269-р;

Устава Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края и других муниципальных правовых актов Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края;
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.».
1.3. В приложении 1 к Программе «Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Подпрограмма):
1.3.1. В паспорте Подпрограммы:

1.3.1.1. Позицию «Ответственный исполнитель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

	«Ответственный исполнитель Подпрограммы
	отдел дорожного хозяйства, транспорта и капитального строительства администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел дорожного хозяйства)».


1.3.1.2. Позицию «Соисполнители Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

	«Соисполнители Подпрограммы
	территориальные управления администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные управления)».




1.3.1.3. Позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

	«Участники Подпрограммы
	физические лица (по согласованию);
юридические лица (по согласованию);

индивидуальные предприниматели (по согласованию)».


1.3.1.4. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы
	объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 30 513,46 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:

бюджет Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края – 30 513,46 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2021 году – 410,37 тыс.рублей;

в 2022 году – 510,00 тыс.рублей;

в 2023 году – 29 013,59 тыс.рублей;

в 2024 году – 579,50 тыс.рублей».



1.3.2. В разделе 1. «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:

1.3.2.1. В пункте 1:

1.3.2.1.1. В абзацах десятом и одиннадцатом слово «мероприятия» заменить словами «основного мероприятия Подпрограммы»;

1.3.2.1.2. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: «Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является отдел дорожного хозяйства.»;
1.3.2.1.3. После абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются территориальные управления.

Участниками данного основного мероприятия Подпрограммы являются физические лица (по согласованию), юридические лица (по согласованию) и индивидуальные предприниматели (по согласованию).»;
1.3.2.1.4. Абзацы восемнадцатый и двадцать второй исключить. 
1.3.2.2. В пункте 2:

1.3.2.2.1. В абзаце втором и пятом слово «мероприятия» заменить словами «основного мероприятия Подпрограммы»;

1.3.2.2.2. Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 
«Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел дорожного хозяйства.
Участниками данного основного мероприятия Подпрограммы являются физические лица (по согласованию), юридические лица (по согласованию) и индивидуальные предприниматели (по согласованию).».
1.3.2.3. В пункте 3:

1.3.2.3.1. В абзаце втором слова «мероприятия предполагает организацию администрацией» заменить словами «основного мероприятия Подпрограммы предполагает организацию отделом дорожного хозяйства»;

1.3.2.3.2. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Непосредственным результатом данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение в обсуждении не менее 100 человек в возрасте от 14 лет, а также увеличение к 2024 году числа участников обсуждения до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.»;

1.3.2.3.3. Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел дорожного хозяйства.
Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются территориальные управления.»;
1.3.2.3.4. После абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«Участниками данного основного мероприятия Подпрограммы являются физические лица (по согласованию), юридические лица (по согласованию) и индивидуальные предприниматели (по согласованию).».

1.4. Приложение 1 к Подпрограмме «Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период» изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.5. Приложение 2 к Программе «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.6. Приложение 3 к Программе «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значения» изложить в новой редакции согласно приложению 3.
1.7. Приложение 4 к Программе «Перечень основных мероприятий подпрограммы (Программы)» изложить в новой редакции согласно приложению 4.
1.8. Приложение 5 к Программе «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению 5.
1.9. Приложение 6 к Программе «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы, задачам подпрограмм Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 6.
2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 07 июля 2022 года № 589 «О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 111 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»;
подпункт 1.1.1 пункта 1.1 постановления администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 26 августа 2022 года № 727 «О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 111 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

3. Отделу дорожного хозяйства, транспорта и капитального строительства администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края Рагулина А.В., заместителя главы администрации – руководитель управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края Куликова В.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

	Глава Красногвардейского

муниципального округа

Ставропольского края


	
	К.А.Ишков

	Проект вносит:
Руководителя отдела дорожного хозяйства, транспорта и капитального строительства администрации Красногвардейского муниципального округа 

Ставропольского края

	
	С.С.Сухоносова
	

	Проект визируют:

	
	

	Заместитель главы администрации Красногвардейского округа Ставропольского края

Заместителя главы администрации – 

руководитель управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Красногвардейского муниципального округа

Ставропольского края

	
	А.В.Рагулин
В.И.Куликов

	Исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края
	
	С.Ф.Плаксина


	Руководитель финансового 
управления администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края

	
	С.И.Москвитин

	Руководитель отдела экономического развития администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края

	
	О.С.Лесниченко

	Руководитель отдела правового обеспечения администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края

	
	Т.А.Дредун

	Руководитель отдела по общим вопросам и делопроизводству администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края
	
	И.Э.Муллова

	


Проект подготовил ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, транспорта и капитального строительства администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края                                                                

                                                                                            Т.А.Сологубова

	Приложение 1 
к постановлению

администрации Красногвардейского

муниципального округа

Ставропольского края

от 23 декабря 2022 г. № 1111


	«Приложение 1

к подпрограмме «Благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных

домов Красногвардейского муниципального

округа Ставропольского края»

муниципальной программы Красногвардейского 

муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»


АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, расположенных на территории
Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического
состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период
	№
	Территории общего пользования
	Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы муниципального образования Ставропольского края или непрограммные мероприятия, за счет средств которых осуществлено (планируется) благоустройство общественных территорий

	
	2018 год
	

	1.
	Село Красногвардейское, площадь в центральной парковой зоне
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	2.
	Поселок Медвеженский, тротуарные дорожки
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	3.
	Село Покровское, пешеходная дорожка по ул. Шоссейной
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	4.
	Село Привольное, парковая зона «Аллея славы»
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	
	2019 год
	

	5.
	Поселок Коммунар, участок площади Памяти по ул. Мира
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	6.
	Село Красногвардейское, детская площадка в центральной парковой зоне
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	7.
	Село Красногвардейское, центральная парковая зона по ул. Ленина
	Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

	8.
	Село Ладовская Балка, парковая зона в центре села
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	9.
	Поселок Медвеженский, тротуарные дорожки в южной части поселка
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	10.
	Село Покровское, пешеходная дорожка по ул. Шоссейной
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	11.
	Село Привольное, сквер выпускников и территория, прилегающая к зданию сельского дворца культуры
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	
	2020 год
	

	12.
	Село Дмитриевское, территория, прилегающая к Свято-Никольскому храму
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	13.
	Село Красногвардейское, пешеходная зона по ул. Первомайской
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	14.
	Село Новомихайловское, «Парк Победы»
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	15.
	Село Покровское, пешеходная дорожка по ул. Шоссейной (южная сторона)
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	16.
	Село Привольное, территория сельского кладбища
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	
	2021 год
	

	17.
	Село Родыки, сельское кладбище
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	18.
	Село Дмитриевское, центральное кладбище
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	19.
	Поселок Коммунар, пешеходные дорожки по ул. Морозова, Школьная и Советская
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	20.
	Село Ладовская Балка, зона отдыха детей и взрослых
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	21.
	Поселок Медвеженский, территория объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн»
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	22.
	Село Новомихайловское, тротуар по ул. Ленина (от дома № 146)
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	23.
	Поселок Штурм, детский игровой комплекс со спортивными тренажерами по ул. Административная
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	24.
	Село Покровское, пешеходная зона по ул. Шоссейной
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	25.
	Село Красногвардейское, тротуар по улице Энгельса». Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	26.
	Село Привольное, парковая зона в центре села. Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	2022 год
	

	27.
	Посёлок Коммунар, детская игровая площадка по ул.Мира
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	28.
	Село Дмитриевское, комплексная спортивная площадка с устройством прилегающих пешеходных дорожек
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	29.
	Село Родыки, комплексная спортивная детская площадка
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	30.
	Село Красногвардейское, ул.Заводская пешеходная дорожка
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	31.
	Село Привольное, сельский стадион
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	32.
	Село Новомихайловское, тротуар по ул.Пионерская
	Непрограммное мероприятие (за счет средств местного бюджета)

	33.
	Село Преградное, пешеходная дорожка по ул. Красная (от дома № 119 до пл. Октябрьская)
	Непрограммное мероприятие (за счет средств местного бюджета)

	34.
	Село Покровское зона отдыха с установкой уличного спортивного оборудования
	Непрограммное мероприятие (за счет средств местного бюджета)

	35.
	Село Ладовская Балка, сельское кладбище Северное
	Непрограммное мероприятие (за счет средств местного бюджета)

	
	2023 год
	

	36.
	Село Красногвардейское, парк по ул.Заводской
	Муниципальная программа Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

	37.
	Село Новомихайловское, зона отдыха и досуга по ул.Красногвардейская
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	38.
	Село Покровское, кладбище
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	39.
	Село Преградное, территория с устройством комплексной спортивной площадки
	Непрограммное мероприятие (за счет средств местного бюджета)

	40.
	Село Дмитриевское, территория прилегающая к Дому культуры
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	41.
	Зона отдыха 1, прилегающая к МКУ «КДЦ с.Дмитриевское»
	Муниципальная программа Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

	42.
	Село Родыки, территория «Зоны спорта»
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	43.
	Поселок Медвеженский, ул. Красногвардейская «Детская игровая площадка»


	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	44.
	Поселок Коммунар, тротуарная дорожка по ул.Школьная (№ 29-58)
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	45.
	Поселок Штурм, зона отдыха и досуга на территории прилегающей к зданию Дома культуры
	Непрограммное мероприятие (за счет средств местного бюджета)

	46.
	Село Ладовская Балка, зона отдыха в центре села по ул.Кооперативной
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	47.
	Село Ладовская Балка, кладбище Южное
	Непрограммное мероприятие (за счет средств местного бюджета)

	
	2024 год
	

	48.
	Поселок Коммунар, тротуарная дорожка по пер. Средний


	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»


	49.
	Село Красногвардейское, пешеходная зона по ул.Красной
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	50.
	Село Родыки, парковая зона-аллея (зона отдыха) расположена ул.Памяти 11-ти, рядом с МКУ КДЦ
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	51.
	Село Ладовская Балка, «Сквер, центр села»
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	52.
	Поселок Коммунар, тротуарная дорожка по ул.Пушкина


	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»


	53.
	Село Ладовская Балка, «Набережная»
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	54.
	Село Новомихайловское, мемориал боевой славы воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. по ул.Пионерская б/н
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	55.
	Парк Победы в селе Ладовская Балка
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	56.
	Село Покровское, территория прилегающая к «Мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войне 1941-1945гг»
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	57.
	Село Преградное, прилегающая территория к Дому культуры
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»

	58.
	Село Дмитриевское, зона отдыха 2, расположенная по ул.Октябрьская, между Свято-Никольской церковью и Братской могилой воинов, павших в годы ВОВ
	Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»


	Приложение 2
к постановлению

администрации Красногвардейского

муниципального округа

Ставропольского края                                                от 23 декабря 2022 г. № 1111


	«Приложение 2
к муниципальной программе 
Красногвардейского

муниципального округа 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды»




ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия»

 Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) является управленческая и организационная деятельность отдела дорожного хозяйства, транспорта и капитального строительства администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно – отдел дорожного хозяйства). 
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется отделом дорожного хозяйства в рамках функций, определенных Положением об отделе дорожного хозяйства администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.

Подпрограмма предусматривает реализацию основного мероприятия «Обеспечение реализации Программы».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

управленческая и организационная деятельность отдела дорожного хозяйства;
рациональное использование средств бюджета Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.
Ожидаемым результатом выполнения основного мероприятия Подпрограммы является создание условий для реализации Программы.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел дорожного хозяйства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы Программы приведен в приложении 5 к Программе.».

