П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2021 г.                  с. Красногвардейское                                    № 1058

О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 114 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с решением Совета депутатов Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 года №100 «О бюджете Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 19 октября 2021 года № 275), постановлением администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края  от 15 декабря 2020 года № 21 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края», распоряжением администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края от 28 июля 2020 года № 178-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края» администрация Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 114 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию «Участники Программы» дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края»;

молодые семьи Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, нуждающиеся в улучшении жилищных условий (по согласованию)».

1.1.2. В позиции «Объемы и источники финансирования обеспечения Программы»:

1.1.2.1. В абзаце первом цифры «9034,81» заменить цифрами «9286,93»;

1.1.2.2. В абзаце втором цифры «3643,53» заменить цифрами «3895,65»;

1.1.2.3. В абзаце девятом цифры «3947,00» заменить цифрами «3095,87»;

1.1.2.4. В абзаце одиннадцатом цифры «1215,29» заменить цифрами «783,66»;

1.1.2.5. В абзаце двенадцатом цифры «1203,16» заменить цифрами «783,66»;

1.1.2.6. В абзаце шестнадцатом цифры «5087,81» заменить цифрами «6191,06»;

1.1.2.7. В абзаце семнадцатом цифры «2114,98» заменить цифрами «2367,10»;

1.1.2.8. В абзаце восемнадцатом цифры «1505,18» заменить цифрами «1936,81»;

1.1.2.9. В абзаце девятнадцатом цифры «1467,65» заменить цифрами «1887,15».

## 1.2. В абзаце двенадцатом раздела 1 Программы «Приоритеты и цели реализуемой в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края» слово «район» заменить словами «муниципальный округ».

1.3. В приложении 1 к Программе «Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма):

1.3.1. В паспорте Подпрограммы:

1.3.1.1. Позицию «Участники Подпрограммы» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края».

1.3.1.2. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«- количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов».

1.3.1.3. В позиции «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы»:

1.3.1.3.1. В абзаце первом цифры «2574,00» заменить цифрами «2826,12».

1.3.1.3.2. В абзаце втором цифры «880,00» заменить цифрами «1132,12».

1.3.1.4. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«закупка контейнеров в количестве 15 штук для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в 2021 году».

1.3.2. В разделе 1 Подпрограммы «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» после абзаца седьмого пункта 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Данное мероприятие предполагает проведение работ по закупке контейнеров в количестве 15 штук для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы является приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в количестве 15 штук в 2021 году.

Ответственным исполнителем данного мероприятия Подпрограммы является администрация Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края. Соисполнители - не предусмотрены».

1.4. В приложении 2 к Программе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма) в паспорте Подпрограммы позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Участники Подпрограммы | муниципальные учреждения, подведомственные отделу образования». |
| --- | --- |

1.5. В приложении 3 к Программе «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма) в паспорте Подпрограммы:

1.5.1. В позиции «Участники Подпрограммы» абзац первый исключить.

1.5.2. В позиции «Объемы и источники финансирования обеспечения Подпрограммы»:

1.5.2.1. В абзаце девятом цифры «3947,00» заменить цифрами «3095,87»;

1.5.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «1215,29» заменить цифрами «783,66»;

1.5.2.3. В абзаце двенадцатом цифры «1203,16» заменить цифрами «783,66»;

1.5.2.4. В абзаце шестнадцатом цифры «567,50» заменить цифрами «1418,63»;

1.5.2.5. В абзаце восемнадцатом цифры «41,25» заменить цифрами «472,88»;

1.5.2.6. В абзаце девятнадцатом цифры «41,25» заменить цифрами «460,75».

1.6. Приложение 5 к Программе «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и показателях решения задач Подпрограмм Программы, и их значениях» дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы (Программы) | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы (Программы) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г |  | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г |
| 1.4 | количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | единицы |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.7. Приложение 6 к Программе «Перечень основных мероприятий Подпрограмм (Программы)» дополнить основным мероприятием 1.4 следующего содержания:

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы) | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы (Программы) | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | администрация | 2021 г. | 2021 г. | Индикатор и показатель, указанные в п.1, 1.4 приложения 5 к Программе |

1.8. Приложение 7 к Программе «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1.

1.9. Приложение 8 к Программе «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы, задачам подпрограмм программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – руководителя управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края Куликова В.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

| Глава Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края |  | К.А.Ишков |
| --- | --- | --- |
| Проект вносит: Исполняющий обязанности руководителя отдела жилищно - коммунального хозяйства администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края |  | С.В.Ковалева |
| Проект визируют: |  |  |
| Заместителя главы администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края |  | А.В.Рагулин |
| Заместитель главы администрации, управляющий делами администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края |  | А.А.Петров |
| Руководитель финансового управления администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края |  | С.И.Москвитин |
| Заместитель главы администрации - руководитель управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края |  | В.И.Куликов |
| Руководитель отдела экономического развития администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края |  | О.С.Лесниченко |
| Исполняющий обязанности руководителя отдела правового обеспечения администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края |  | О.О.Мишина |
| Руководитель отдела по общим вопросам и делопроизводству администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края |  | И.Э.Муллова |
| Проект подготовил главный специалист отдела жилищно – коммунального хозяйства администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края В.А.Игнатова |  |  |

## Приложение 1

## к постановлению администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края

от 09 ноября 2021 г. № 1058

«Приложение 7

к муниципальной программе

Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно – коммунального хозяйства»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы, основному мероприятию подпрограммы (Программы) |  | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г | 2022 г | 2023 г |  | 2024 г | 2025 г |  | 2026 г |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Программа: Развитие жилищно-коммунального хозяйства, всего: | 9286,93 |  | 3895,65 | 2720,47 | 2670,81 |  | - | - |  | - |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) |  | 1528,55 | 783,66 | 783,66 |  | - | - |  | - |
|  |  | средства бюджета Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) |  | 2367,10 | 1936,81 | 1887,15 |  | - | - |  | - |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 1047,21 | 899,25 | 877,25 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 1 |  | 1129,80 | 605,93 | 590,40 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 2 |  | 31,03 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 3 |  | 90,35 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 4 |  | 31,03 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 5 |  | 37,68 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
| 1. | Подпрограмма 1 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, всего: | 2 826,12 |  | 1132,12 | 858,00 | 836,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. |  | 1132,12 | 858,00 | 836,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 562,21 | 858,00 | 836,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 1 |  | 379,82 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 2 |  | 31,03 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 3 |  | 90,35 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 4 |  | 31,03 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 5 |  | 37,68 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, всего | 2 340,00 |  | 780,00 | 780,00 | 780,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. |  | 780,00 | 780,00 | 780,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 210,09 | 780,00 | 780,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 1 |  | 379,82 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 2 |  | 31,03 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 3 |  | 90,35 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 4 |  | 31,03 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 5 |  | 37,68 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
| 1.3. | Основное мероприятие1.3. Оформление права собственности на бесхозные объекты коммунальной инфраструктуры, всего | 234,00 |  | 100,00 | 78,00 | 56,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. |  | 100,00 | 78,00 | 56,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 100,00 | 78,00 | 56,00 |  | - | - |  | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. | 252,12 |  | 252,12 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. |  | 252,12 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 252,12 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего: | 1946,31 |  | 749,98 | 605,93 | 590,40 |  | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. |  | 749,98 | 605,93 | 590,40 |  | - | - |  | - |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 1 |  | 749,98 | 605,93 | 590,40 |  | - | - |  | - |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры», всего | 1946,31 |  | 749,98 | 605,93 | 590,40 |  | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. |  | 749,98 | 605,93 | 590,40 |  | - | - |  | - |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | соисполнителю 1 |  | 749,98 | 605,93 | 590,40 |  | - | - |  | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Повышение тепловой защиты и утепление зданий, строений, сооружений, всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Обеспечение жильем молодых семей, всего: | 4514,50 |  | 2013,55 | 1256,54 | 1244,41 |  | - | - |  | - |
|  |  | краевой бюджет |  | 1528,55 | 783,66 | 783,66 |  | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. |  | 485,00 | 472,88 | 460,75 |  | - | - |  | - |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 485,00 | 472,88 | 460,75 |  | - | - |  | - |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности по улучшению жилищных условий молодых семей Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения | 4514,50 |  | 2013,55 | 1256,54 | 1244,41 |  | - | - |  | - |
|  |  | краевой бюджет |  | 1528,55 | 783,66 | 783,66 |  | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. |  | 485,00 | 472,88 | 460,75 |  | - | - |  | - |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 485,00 | 472,88 | 460,75 |  | - | - |  | - |
| 4. | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия, всего | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
| 4.1. | в том числе следующее основное мероприятие: | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  | - |  | - |
|  | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации Программы | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет, в т.ч. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  |  | ответственному исполнителю |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  | - |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 - отдел образования; соисполнитель 2 - комитет по физической культуре и спорту; соисполнитель 3 - отдел культуры; соисполнитель 4 - управление сельского хозяйства; соисполнитель 5 - финансовое управление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

## к постановлению администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края

от 09 ноября 2021 г. № 1058

«Приложение 8

к муниципальной программе

Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно – коммунального хозяйства»

## СВЕДЕНИЯ

## О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ ПРОГРАММЫ,

## ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г |
| 11 | Цель 1 Программы: развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1 | Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Цель 2 Программы: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.1 | Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: снижение потребления муниципальными учреждениями Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края энергетических ресурсов | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 3 | Цель 3 Программы: создание условий и системы поддержки молодых семей Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 3.1 | Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: улучшение жилищных условий молодых семей Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |